سند جامع نیازمندی‌ها و طرح اجرایی

پروژه بهینه‌سازی ورود و خروج خودروها و مدیریت پارکینگ‌های برج‌های مسکونی ارکیده

نسخه: ۱٫۰ ـ پیشنهادی برای بررسی، تصویب و مبنای پیاده‌سازی	
مخاطبان: هیأت‌مدیره، مدیر طرح، پیمانکار نرم‌افزار، پیمانکار تجهیزات، مدیران برج‌ها و عوامل اجرایی
دامنه: مدیریت تردد، تخصیص پارکینگ، محاسبه تعرفه، پرداخت، بدهی، تخلفات، نظارت و گزارش‌گیری

این سند، متن ارائه‌شده را به یک طرح اجرایی و نیازمندی‌های قابل پیاده‌سازی تبدیل می‌کند. مواردی که در متن اولیه مبهم بوده‌اند، به‌عنوان «نیازمند تصویب» مشخص شده‌اند؛ سایر جزئیات تکمیلی، پیشنهادهای اجرایی این سند هستند، نه ادعای وجود آن‌ها در متن اولیه.

۱. معرفی و اهداف پروژه

۱ـ۱. شرح مسئله

با گذشت حدود ۱۲ سال از بهره‌برداری مجتمع، نبود سامانه یکپارچه کنترل تردد و مدیریت توقف خودروها، موجب دشواری در استفاده عادلانه از فضای محوطه، تشخیص ظرفیت آزاد، مدیریت خودروهای اضافی و مهمان، رسیدگی به توقف‌های نامناسب و ثبت اطلاعات مالی شده است.

این پروژه با ترکیب تجهیزات کنترل تردد، نرم‌افزار مدیریتی، اپلیکیشن مسئول محوطه، نیروی انسانی آموزش‌دیده و مقررات مصوب، اجرا می‌شود.

۱ـ۲. اهداف

- استفاده منظم و عادلانه از ظرفیت محوطه، با رعایت حقوق پارکینگ‌های اختصاصی.

- ثبت ورود و خروج همه خودروها و زمان تردد آن‌ها.

- اختصاص محل مشخص به خودروهای مجاز به توقف در محوطه.

- جلوگیری از توقف در مسیرهای عبور، دسترسی امدادی و نقاط ممنوع.

- محاسبه شفاف تعرفه و ثبت دقیق دریافت‌ها و بدهی‌ها.

- کاهش توقف خودروهای غیرمرتبط با مجتمع، مطابق مقررات مصوب.

- تسهیل استفاده مهمانان و ساکنان از ظرفیت قابل تخصیص.

- ایجاد امکان نظارت مدیران برج‌ها و هیأت‌مدیره.

- کاهش وابستگی به تصمیم‌های سلیقه‌ای و ثبت تمام اقدامات حساس.

- اختصاص درآمد طرح به هزینه‌ها و بهینه‌سازی محوطه، مطابق تصمیم هیأت‌مدیره.

۱ـ۳. اصول اجرایی

- حق ورود، مالکیت یا حق استفاده از پارکینگ و بدهی مالی، موضوعاتی مستقل هستند.

- دسترسی به پارکینگ اختصاصی نباید صرفاً بر اساس خالی‌بودن ظاهری آن برای اشخاص دیگر ایجاد شود.

- خروج خودرو در شرایط اختلاف مالی باید مطابق رویه مصوب و ایمن انجام شود.

- اعمال هزینه تخلف، محدودیت ورود، انتقال بدهی به حساب واحد یا اقدامات فیزیکی، نیازمند بررسی حقوقی و تصویب مرجع دارای اختیار است.

- هیچ خطای نرم‌افزاری یا خرابی تجهیزات نباید موجب به‌خطر افتادن اشخاص شود.

۲. محدوده پروژه

۲ـ۱. امکانات داخل محدوده

- ثبت برج‌ها، واحدها، ساکنان و خودروها.

- ثبت پارکینگ‌های مسقف و حقوق استفاده از آن‌ها.

- ثبت و شماره‌گذاری محل‌های توقف محوطه.

- تشخیص پلاک و مدیریت گیت ورود و خروج.

- تخصیص محل پارک محوطه.

- صدور قبض ورود و رسید خروج.

- محاسبه تعرفه و ثبت پرداخت.

- مدیریت بدهی و مغایرت‌های مالی.

- ثبت و بررسی تخلفات.

- اپلیکیشن مسئول محوطه.

- مدیریت کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها.

- گزارش‌های عملیاتی، مالی و نظارتی.

- ثبت رویدادها، پشتیبان‌گیری و عملیات اضطراری.

۲ـ۲. امکانات خارج از محدوده، مگر با قرارداد مستقل

- حسابداری کامل شارژ ساختمان.

- تشخیص هویت چهره.

- پرداخت اینترنتی یا کیف پول.

- سامانه پیامکی.

- سنسور مستقل اشغال برای تک‌تک پارکینگ‌ها.

- اتصال به سامانه‌های بیرونی یا انتظامی.

سامانه باید امکان توسعه و اتصال این خدمات را در آینده داشته باشد.

۳. تعاریف و مدل طبقه‌بندی خودروها

برای جلوگیری از اشتباه، پیشنهاد می‌شود عبارت «غیرمجاز» در رابط کاربری برای خودروهایی که صرفاً مشمول تعرفه هستند، استفاده نشود.

| گروه | تعریف | وضعیت مالی معمول |
| --- | --- | --- |
| خودروی اصلی دارای حق پارکینگ مسقف | پلاک ثبت‌شده با حق معتبر استفاده از پارکینگ مشخص | بدون تعرفه محوطه، در صورت استفاده صحیح |
| خودروی جایگزین دارای حق پارکینگ مسقف | خودروی دیگری که اجازه استفاده از همان پارکینگ را دارد | بدون تعرفه محوطه، در صورت تخصیص معتبر |
| خودروی ساکن متقاضی محوطه | خودروی ساکن که برای این نوبت ورود در محوطه توقف می‌کند | مشمول تعرفه مصوب |
| خودروی غیرساکن متقاضی محوطه | مهمان، مراجعه‌کننده یا سایر خودروهای پذیرش‌شده | مشمول تعرفه مصوب |
| خودروی دارای مجوز ویژه | امدادی، خدماتی یا دارای معافیت مصوب | مطابق نوع مجوز |

قاعده اساسی: مبنای محاسبه هزینه، نوع استفاده ثبت‌شده در همان نوبت ورود است؛ نه صرفاً اصلی یا فرعی بودن پلاک.

۳ـ۱. مفاهیم اصلی

- جلسه توقف: رکورد یک ورود تا خروج قطعی خودرو.

- حق پارکینگ: مجوز معتبر استفاده یک یا چند خودرو از یک پارکینگ مشخص، با ظرفیت تعیین‌شده.

- رزرو عملیاتی: نگه‌داشتن موقت یک محل برای خودروی در حال ورود.

- اشغال تأییدشده: حضور خودرو در محل، پس از تأیید مسئول محوطه یا حسگر معتبر.

- بدهی: مبلغ قطعی پرداخت‌نشده، با منشأ و وضعیت مشخص.

- تخلف: رخداد ثبت‌شده که تا پیش از بررسی، الزاماً به معنی بدهی قطعی نیست.

۴. ساختار مدیریتی و مسئولیت‌ها

| مسئول | وظایف اصلی |
| --- | --- |
| هیأت‌مدیره | تصویب مقررات، تعرفه، بودجه و سیاست‌های مالی و نظارتی |
| مدیر طرح | هماهنگی اجرا، تنظیم رویه‌ها، نظارت بر عملکرد و تحویل پروژه |
| مدیر برج | تأیید اطلاعات مرتبط با برج، مشاهده گزارش‌های مجاز و پیگیری بدهی‌ها |
| نگهبان ورودی و خروجی | کنترل تردد، اصلاح مجاز پلاک، رسیدگی به موارد استثنایی و عملیات دستی |
| مسئول محوطه | هدایت خودرو، تأیید محل توقف، تغییر محل و ثبت تخلف |
| مسئول مالی | تطبیق پرداخت‌ها، رسیدگی به مغایرت و ثبت تسویه مجاز |
| ادمین سامانه | مدیریت فنی، کاربران، نقش‌ها و تنظیمات دارای مجوز |
| پیمانکار پشتیبانی | نگهداری تجهیزات و نرم‌افزار در حدود دسترسی قراردادی |

۴ـ۱. برنامه نیروی انسانی

تعداد نیرو باید بر اساس تعداد گیت‌ها، حجم مراجعه و ساعات پوشش تعیین شود.

- پوشش یک پست محوطه در تمام ساعات شبانه‌روز، معادل سه نوبت ۸ ساعته در روز است؛ اما تعداد کارکنان موردنیاز با احتساب مرخصی، تعطیلات و جایگزین، بیش از سه نفر خواهد بود.

- دو نوبت ۸ ساعته، فقط ۱۶ ساعت پوشش ایجاد می‌کند. ساعت شروع و پایان و مسئولیت ساعات باقی‌مانده باید دقیقاً مشخص شود.

- انتخاب نیرو بر اساس توانایی کار با سامانه، دقت، رفتار حرفه‌ای و توان انجام وظایف باشد؛ نه صرفاً سن.

۵. زیرساخت‌های سخت‌افزاری

۵ـ۱. تجهیزات موردنیاز

- دوربین پلاک‌خوان متناسب با شرایط هر مسیر ورود و خروج.

- روشنایی مناسب تصویربرداری در شب.

- رایانه یا کنترلر گیت.

- سرور یا میزبان مرکزی سامانه.

- UPS برای تجهیزات حیاتی.

- راهبند و کنترلر فرمان.

- حسگر حضور و عبور خودرو و تجهیزات جلوگیری از برخورد.

- باکس ورود شامل نمایشگر، دکمه‌های انتخاب و چاپگر.

- باکس خروج شامل نمایشگر و پایانه پرداخت.

- تبلت مسئول محوطه.

- شبکه داخلی و پوشش ارتباطی مناسب محوطه.

- رایانه یا کنترلر جایگزین آماده‌به‌کار.

- چاپگر جایگزین و مواد مصرفی.

- تابلوها، شماره‌گذاری، نقشه و خط‌کشی.

- موانع مناسب برای نقاط ممنوع، بدون انسداد مسیرهای امدادی.

۵ـ۲. الزامات ایمنی

- راهبند تنها پس از عبور کامل خودرو و آزادشدن محدوده ایمنی بسته شود.

- «بسته‌شدن سریع» نباید به معنی حذف کنترل ایمنی باشد.

- بازشدن راهبند، به‌تنهایی به معنی ورود یا خروج قطعی نیست.

- دکمه اضطراری باید در دسترس افراد مجاز، دارای حفاظت فیزیکی و قابل ثبت باشد.

- رویه تردد خودروهای امدادی باید مستقل و اولویت‌دار باشد.

- تجهیزات بیرونی باید متناسب با شرایط محیطی انتخاب شوند.

۶. معماری نرم‌افزار

۶ـ۱. اجزای سامانه

- پنل مدیریتی فارسی و راست‌به‌چپ

- ماژول ثبت اطلاعات پایه

- ماژول پلاک‌خوان و کنترل تردد

- ماژول مدیریت ظرفیت و تخصیص پارکینگ

- موتور تعرفه

- ماژول پرداخت، بدهی و مغایرت

- ماژول تخلفات و اعتراض‌ها

- اپلیکیشن اندروید مسئول محوطه

- ماژول گزارش‌ها و داشبورد

- ماژول نقش‌ها و دسترسی‌ها

- ماژول ثبت رویداد و پشتیبان‌گیری

۶ـ۲. پیشنهاد معماری

عملیات اصلی روی شبکه داخلی مجتمع و سرور محلی قابل انجام باشد. قطع اینترنت نباید به‌تنهایی کنترل تردد محلی را متوقف کند.

وابستگی خدمات پرداخت به ارتباط بانکی باید جداگانه مدیریت شود. تبلت می‌تواند در قطع ارتباط، رویدادهای محوطه را به‌صورت صف محلی نگهداری کند، اما تخصیص قطعی ظرفیت بدون هماهنگی با سامانه مرکزی مجاز نباشد.

۷. اطلاعات پایه و موجودیت‌های سامانه

| موجودیت | اطلاعات ضروری |
| --- | --- |
| برج | شناسه، نام، مدیر و وضعیت |
| واحد | برج، شماره واحد، وضعیت سکونت |
| شخص | مشخصات لازم، ارتباط با واحد و بازه اعتبار |
| خودرو | پلاک استاندارد، نوع، رنگ، ارتباط با شخص یا واحد |
| پارکینگ مسقف | شماره، موقعیت، ظرفیت و وضعیت |
| حق استفاده | خودرو یا شخص مجاز، پارکینگ، تاریخ اعتبار و مستند تأیید |
| پارکینگ محوطه | شماره، ناحیه، محدودیت و وضعیت |
| جلسه توقف | خودرو، زمان ورود و خروج، نوع استفاده و محل تخصیص |
| رویداد تردد | تصویر، پلاک خوانده‌شده، گیت، زمان و نتیجه |
| تعرفه | نسخه، تاریخ اجرا، گروه مشمول و قواعد محاسبه |
| پرداخت | مبلغ، وضعیت، مرجع بانکی و ارتباط با بدهی |
| بدهی | منشأ، مبلغ، وضعیت و مسئول پرداخت |
| تخلف | نوع، محل، زمان، مدرک و وضعیت رسیدگی |
| عملیات دستی | کاربر، علت، زمان و نتیجه |
| کاربر و نقش | محدوده دسترسی، وضعیت و سوابق تغییر |

الزام: تغییر مالکیت خودرو، سکونت یا حق پارکینگ نباید سوابق گذشته را بازنویسی کند.

۸. نقش‌ها و مدیریت گرافیکی دسترسی

سامانه باید صفحه‌ای کاملاً گرافیکی برای ایجاد نقش و تعیین دسترسی داشته باشد.

۸ـ۱. نقش‌های اولیه

- ادمین

- مدیر طرح

- نگهبان ورودی و خروجی

- مسئول محوطه

- ناظر بیرونی / مدیر ساختمان

- مسئول مالی

۸ـ۲. قابلیت‌های صفحه دسترسی

- افزودن نقش جدید.

- اختصاص چند نقش به یک کاربر.

- تعیین دسترسی هر فرم و هر عملیات.

- تعیین محدوده برج، ناحیه یا گیت.

- نمایش ماتریسی دسترسی‌ها با گزینه‌های انتخاب.

- مشاهده سابقه تغییر دسترسی‌ها.

- جلوگیری از اعطای دسترسی بالاتر از اختیار کاربر تنظیم‌کننده.

۸ـ۳. تفکیک عملیات

برای هر فرم، دسترسی‌های زیر مستقل باشند:

مشاهده، ایجاد، ویرایش، تأیید، ابطال، خروجی گرفتن، مشاهده اطلاعات حساس و اقدام ویژه.

برای مثال، مشاهده بدهی نباید به معنی امکان بخشودگی آن باشد.

۸ـ۴. قواعد پیش‌فرض

- مدیر برج فقط اطلاعات مرتبط با برج خود را مشاهده کند.

- مسئول محوطه به تنظیم تعرفه و تسویه مالی دسترسی نداشته باشد.

- نگهبان نتواند بدهی را حذف یا تراکنش ناموفق را موفق اعلام کند.

- حذف سوابق مالی ممنوع باشد؛ اصلاح با سند اصلاحی یا ابطال دارای دلیل انجام شود.

- عملیات حساس، در صورت تصویب، نیازمند تأیید دوم باشند.

۹. مدیریت ظرفیت و تخصیص محل پارک

۹ـ۱. وضعیت محل‌های محوطه

- آزاد

- رزروشده برای ورود

- اشغال‌شده

- مسدود

- خارج از سرویس

- نیازمند بررسی

۹ـ۲. قواعد تخصیص

- فقط محل آزاد و مجاز تخصیص داده شود.

- تخصیص باید اتمیک باشد؛ دو ورود هم‌زمان نباید یک محل دریافت کنند.

- اولویت ناحیه، فاصله، محدودیت خودرو و سیاست مهمانان قابل تنظیم باشد.

- محل رزروشده، اگر خودرو وارد نشود، پس از مهلت مصوب آزاد شود.

- محل اشغال‌شده تنها با خروج معتبر یا بررسی مجاز آزاد شود.

- هنگام تکمیل ظرفیت، برای پذیرش عادی محوطه قبض و مجوز ورود صادر نشود.

- مسیر خدماتی، امدادی یا ورود به پارکینگ اختصاصی، جداگانه مدیریت شود.

۹ـ۳. تشخیص ظرفیت پارکینگ مسقف

در نبود حسگر مستقل، سامانه وضعیت پارکینگ را بر اساس تخصیص فعال خودرو و تأییدهای عملیاتی برآورد می‌کند. این وضعیت نباید به‌عنوان تشخیص قطعی حضور فیزیکی معرفی شود.

برای پارکینگ با ظرفیت یک خودرو، تخصیص هم‌زمان دو خودرو ممنوع است، مگر ظرفیت یا مجوز متفاوت به‌صورت رسمی ثبت شده باشد.

۱۰. فرآیند ورود

۱۰ـ۱. مراحل مشترک

- تشخیص حضور خودرو.

- خواندن پلاک و ثبت تصویر.

- بررسی اطمینان تشخیص؛ در صورت ابهام، اصلاح توسط نگهبان.

- بررسی جلسه توقف فعال برای همان خودرو.

- بررسی حق پارکینگ، مجوزها و محدودیت‌های معتبر.

- تعیین نوع استفاده.

- تخصیص محل یا حق پارکینگ.

- نمایش اطلاعات لازم و صدور قبض در صورت نیاز.

- صدور فرمان بازشدن راهبند.

- تأیید عبور با حسگر.

- ثبت ورود قطعی و اعلان به مسئول محوطه.

۱۰ـ۲. خودروی اصلی دارای پارکینگ مسقف

- اگر حق استفاده معتبر و ظرفیت قابل تخصیص باشد، ورود بدون تعرفه محوطه انجام شود.

- محل مجاز ثبت شود.

- اگر ظرفیت محل قبلاً در اختیار خودروی دیگری است، سامانه مسیر بررسی یا درخواست محوطه را ارائه کند؛ صرف اصلی‌بودن پلاک باعث ورود خودکار نشود.

۱۰ـ۳. خودروی جایگزین

- راننده گزینه «درخواست پارک در پارکینگ خود» را انتخاب کند.

- سامانه حق استفاده و ظرفیت را بررسی کند.

- در صورت تأیید، ورود بدون تعرفه محوطه انجام شود.

- فشردن دکمه، به‌تنهایی مجوز استفاده ایجاد نمی‌کند.

۱۰ـ۴. خودروی ساکن متقاضی محوطه

- انتخاب «درخواست پارک در محوطه».

- نمایش تعرفه و شرایط.

- کنترل ظرفیت.

- تخصیص شماره محل و صدور قبض.

- ورود و ارسال اعلان به مسئول محوطه.

۱۰ـ۵. خودروی غیرساکن

علاوه بر مراحل محوطه:

- نوع مراجعه و اطلاعات مقصد، در صورت الزام مصوب، ثبت شود.

- بدهی قبلی و شرایط پذیرش بررسی شود.

- محدودیت ورود مجدد فقط در حدود سیاست معتبر و مصوب اعمال شود.

- موارد امدادی و ضروری تابع رویه ویژه باشند.

۱۰ـ۶. ثبت ورود ناموفق

اگر قبض صادر یا راهبند باز شود اما خودرو عبور نکند، ورود قطعی ثبت نشود و رزرو محل طبق مهلت تنظیم‌شده آزاد گردد.

۱۱. نظارت و عملیات مسئول محوطه

اپلیکیشن باید موارد زیر را نمایش دهد:

- پلاک و تصویر خودرو.

- زمان ورود.

- نوع استفاده.

- محل تخصیص‌یافته.

- وضعیت تأیید توقف.

- هشدار توقف نامناسب یا نیاز به بررسی.

۱۱ـ۱. عملیات مجاز

- تأیید توقف در محل صحیح.

- راهنمایی راننده.

- تغییر محل با کنترل آزادبودن مقصد.

- ثبت تصویر و توضیح تخلف.

- ثبت اختلاف بین وضعیت واقعی و سامانه.

- درخواست اصلاح نوع استفاده.

۱۱ـ۲. توقف در محل متفاوت

- بررسی وضعیت واقعی.

- تعیین امکان اصلاح بدون اخلال در تخصیص دیگران.

- تغییر محل یا درخواست جابه‌جایی خودرو.

- ثبت محل قبلی، محل جدید، علت و کاربر.

- ثبت تخلف، فقط در صورت انطباق با مقررات.

تغییر محل نباید بدون بررسی، باعث آزادسازی محل اشغال‌شده توسط خودروی دیگر شود.

۱۲. فرآیند خروج

۱۲ـ۱. مراحل مشترک

- خواندن و تأیید پلاک.

- یافتن جلسه توقف فعال.

- بررسی نوع استفاده و تغییرات آن.

- محاسبه هزینه تا زمان درخواست خروج.

- نمایش تفکیک هزینه توقف، هزینه تخلف تأییدشده و بدهی قبلی.

- پرداخت یا اجرای رویه استثنایی.

- بازکردن راهبند.

- تأیید عبور.

- بستن جلسه توقف و آزادسازی ظرفیت.

۱۲ـ۲. خروج بدون هزینه جاری

اگر استفاده از پارکینگ مسقف معتبر و بدون هزینه قابل وصول باشد، خروج انجام شود.

وجود بدهی قبلی باید به‌صورت مستقل نمایش داده شود و موجب تغییر خودکار ماهیت این جلسه توقف نشود.

۱۲ـ۳. خروج مشمول تعرفه

- مبلغ به راننده نمایش داده شود.

- پرداخت از طریق پایانه انجام شود.

- سامانه فقط پس از تأیید معتبر نتیجه بانکی، پرداخت را قطعی کند.

- پس از پرداخت، مهلت خروج قابل تنظیم باشد.

- تأخیر بعد از این مهلت، مطابق قاعده مصوب محاسبه شود.

۱۲ـ۴. خروج بدون رکورد ورود

- تشکیل پرونده استثنا.

- بررسی تصویر، قبض یا سوابق دستی.

- تعیین زمان ورود با ثبت منشأ و تأیید مسئول مجاز.

- عدم ساخت زمان ورود فرضی بدون ثبت دلیل.

۱۳. تعرفه، تخلف و مشوق‌ها

۱۳ـ۱. مقادیر متن مبنا

| موضوع | مقدار ارائه‌شده |
| --- | --- |
| مهلت رایگان | ۹۰ دقیقه |
| نرخ ساعتی پیشنهادی | ۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
| سقف روزانه پیشنهادی | ۵۰۰٬۰۰۰ ریال |
| هزینه پیشنهادی توقف غیرمجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |

این مقادیر پیش از اجرای مالی باید تصویب شوند. با این ترکیب، دو ساعت قابل‌محاسبه به سقف روزانه می‌رسد؛ این اثر باید آگاهانه بررسی شود.

۱۳ـ۲. ابهام‌های نیازمند تصویب

- نرخ ساعتی ثابت است یا پلکانی؟

- کسر ساعت چگونه محاسبه می‌شود؟

- پس از ۹۰ دقیقه، فقط زمان مازاد محاسبه می‌شود یا کل توقف؟

- روز، روز تقویمی است یا دوره ۲۴ ساعته از ورود؟

- عبور از نیمه‌شب چگونه محاسبه می‌شود؟

- توقف شبانه، قاعده مستقل دارد یا تابع تعرفه عادی است؟

- تخفیف ساکنان چقدر است؟

- مهلت خروج پس از پرداخت چقدر است؟

۱۳ـ۳. مدل پایه پیشنهادی

برای جلوگیری از دو برابرشدن ناخواسته هزینه در نیمه‌شب، پیشنهاد اولیه استفاده از دوره‌های ۲۴ ساعته از زمان ورود است:

- ۹۰ دقیقه رایگان فقط ابتدای جلسه توقف.

- محاسبه زمان مازاد در واحدهای ساعتی با گردکردن رو به بالا.

- اعمال سقف برای هر دوره ۲۴ ساعته.

- توقف شبانه تابع همین مدل باشد، مگر قاعده مستقل تصویب شود.

نمونه، فقط بر اساس این پیشنهاد:

| مدت توقف | هزینه |
| --- | --- |
| ۸۰ دقیقه | صفر |
| ۱۰۰ دقیقه | ۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
| ۱۵۰ دقیقه | ۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
| ۱۵۱ دقیقه | ۵۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ورود ۲۳:۰۰ و خروج ۷:۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ ریال |

قاعده دوره‌های بعد از ۲۴ ساعت نیز باید در تنظیمات، صریح و با مثال ثبت شود.

۱۳ـ۴. نسخه‌بندی تعرفه

- هر تعرفه دارای تاریخ شروع و نسخه باشد.

- نسخه اعمال‌شده به جلسه توقف ثبت شود.

- تغییر تعرفه، سوابق گذشته را تغییر ندهد.

- پیش از فعال‌سازی، محاسبه نمونه در صفحه پیش‌نمایش نمایش داده شود.

- مبلغ‌ها در پایگاه داده به ریال و به‌صورت عدد صحیح ذخیره شوند.

- نمایش تومان، در صورت استفاده، با برچسب روشن باشد.

۱۳ـ۵. رسیدگی به تخلف

وضعیت‌ها:

ثبت اولیه ← بررسی ← تأیید یا رد ← ابلاغ ← اعتراض احتمالی ← تعیین تکلیف

هزینه تخلف فقط پس از تأیید مقام مجاز وارد بدهی قطعی شود. اعتراض، اصلاح و ابطال باید قابل ثبت و گزارش‌گیری باشند.

۱۴. پرداخت و حسابداری عملیاتی

۱۴ـ۱. الزامات پرداخت

- پایانه پرداخت باید رابط مستند و قابل اتصال داشته باشد.

- نتیجه پرداخت شامل مبلغ، وضعیت، شناسه مرجع و زمان ثبت شود.

- رویدادهای تکراری نباید پرداخت یا بدهی تکراری ایجاد کنند.

- تراکنش با نتیجه نامشخص در وضعیت «نیازمند استعلام» بماند.

- در نتیجه نامشخص، درخواست پرداخت مجدد بدون بررسی انجام نشود.

- اطلاعات محرمانه کارت مانند رمز و CVV2 ذخیره نشود.

۱۴ـ۲. اسناد مالی

- هزینه توقف

- هزینه تخلف تأییدشده

- دریافت

- تخفیف

- بخشودگی

- اصلاح

- استرداد، در صورت پشتیبانی و تصویب

بدهی باید به جلسه توقف و مسئول پرداخت مرتبط باشد؛ صرف وابستگی به پلاک کافی نیست، زیرا خودرو ممکن است فروخته یا پلاک تغییر کند.

۱۴ـ۳. تسویه و مغایرت

گزارش روزانه باید مبالغ سامانه، تراکنش‌های پایانه، موارد نامشخص و مغایرت‌ها را تفکیک کند.

۱۵. بدهی، امتناع از پرداخت و اعتراض

۱۵ـ۱. امتناع غیرساکن

- توضیح مبلغ توسط نگهبان.

- ثبت علت امتناع.

- ثبت بدهی با جزئیات و مسئول پرداخت.

- خروج طبق رویه مصوب، همراه با ثبت عملیات دستی.

- بررسی بدهی در مراجعه بعدی و اعمال سیاست پذیرش معتبر.

۱۵ـ۲. امتناع ساکن

- توضیح و ثبت اختلاف.

- ثبت بدهی یا اعتراض، متناسب با وضعیت.

- انجام خروج طبق رویه مصوب.

- ارسال موضوع به مدیر برج مربوطه در محدوده دسترسی.

- پیگیری از مسیر اداری و حقوقی معتبر.

قفل چرخ، توقیف عملی خودرو یا جلوگیری فیزیکی از خروج، نباید صرفاً بر اساس ثبت بدهی در سامانه اجرا شود. چنین اقداماتی نیازمند بررسی مستقل حقوقی، اختیار معتبر و رویه ایمن هستند و در نسخه پایه، عملیات خودکار محسوب نمی‌شوند.

۱۵ـ۳. ارتباط با حساب واحد

انتقال بدهی خودرو به حساب واحد تنها پس از تعیین مسئولیت و تصویب رویه معتبر انجام شود. این انتقال نباید خودکار و صرفاً بر اساس ارتباط پلاک با واحد باشد.

۱۶. باکس‌ها و قبض‌ها

۱۶ـ۱. باکس ورود

- دکمه «درخواست پارک در محوطه».

- دکمه «درخواست پارک در پارکینگ خود».

- نمایشگر پلاک، نتیجه بررسی و پیام راهنما.

- چاپگر قبض.

- کنترل اضطراری حفاظت‌شده.

۱۶ـ۲. باکس خروج

- نمایشگر پلاک و مبالغ تفکیکی.

- پایانه پرداخت.

- پیام وضعیت تراکنش.

- امکان اعلام نیاز به کمک نگهبان.

۱۶ـ۳. قبض ورود

- نام مجتمع و شناسه یکتا.

- پلاک و تصویر، در صورت قابلیت چاپ.

- تاریخ و ساعت ورود.

- شماره و ناحیه پارکینگ.

- نوع استفاده.

- تعرفه و نسخه آن.

- مهلت رایگان و شرایط مهم.

- وضعیت آزمایشی یا عملیاتی.

- QR یا بارکد، در صورت پیاده‌سازی.

نقشه محوطه می‌تواند روی برگه جداگانه یا از طریق QR ارائه شود. قبض نباید اطلاعات شخصی غیرضروری ساکن را نمایش دهد.

۱۶ـ۴. رسید خروج

زمان ورود و خروج، مدت توقف، جزئیات محاسبه، تخفیف، مبلغ پرداختی، بدهی باقی‌مانده و مرجع پرداخت درج شود.

۱۷. خرابی، قطعی و عملیات اضطراری

| وضعیت | اقدام |
| --- | --- |
| خطای پلاک‌خوان | ثبت یا اصلاح پلاک توسط نگهبان با دلیل |
| خرابی چاپگر | چاپگر جایگزین یا قبض دستی شماره‌دار |
| قطع ارتباط تبلت | صف محلی رویدادها و همگام‌سازی کنترل‌شده |
| قطع شبکه مرکزی | اجرای رویه کنترل‌شده دستی و ثبت محلی |
| قطع اینترنت | ادامه عملیات محلی؛ پرداخت تابع وضعیت بانکی |
| خرابی پایانه | ثبت وضعیت و اجرای روش جایگزین مصوب |
| قطع برق | استفاده از UPS و سپس رویه اضطراری |
| خرابی راهبند | کنترل فیزیکی مسیر و ارجاع فنی |
| مغایرت ظرفیت | توقف تخصیص محل مشکوک و بررسی میدانی |

۱۷ـ۱. قبض دستی

شامل شماره یکتا، پلاک، زمان، محل، نام نگهبان و علت صدور باشد. پس از بازیابی، اطلاعات با زمان واقعی وارد شود و از ثبت تکراری جلوگیری گردد.

۱۷ـ۲. افزونگی و پشتیبان‌گیری

وجود دستگاه جایگزین کافی نیست؛ انتقال کار باید آزمایش شود.

پیشنهاد اولیه برای خدمات اصلی:

- زمان بازیابی هدف: حداکثر ۳۰ دقیقه.

- از دست‌رفتن داده هدف: حداکثر ۵ دقیقه.

- پشتیبان‌گیری منظم در مقصد جداگانه.

- آزمون دوره‌ای بازیابی.

این اهداف پس از طراحی زیرساخت، در قرارداد تثبیت شوند.

۱۸. امنیت و حریم خصوصی

- حساب کاربری اختصاصی برای هر فرد.

- ممنوعیت حساب مشترک عملیاتی.

- ارتباط رمزگذاری‌شده.

- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و محدوده.

- ثبت مشاهده و خروجی‌گیری اطلاعات حساس.

- ثبت تاریخچه اصلاح پلاک، زمان، بدهی و مجوز.

- محدودکردن دسترسی پیمانکار پشتیبانی.

- محافظت از نسخه‌های پشتیبان.

- نصب اطلاعیه ثبت پلاک و تصویر در ورودی.

- تعیین مدت نگهداری تصاویر و سوابق با توجه به ضرورت و الزامات قانونی.

- ممنوعیت انتشار عمومی فهرست بدهکاران و تصاویر خودروها.

۱۹. گزارش‌ها و داشبورد

گزارش‌های عملیاتی

- خودروهای حاضر و مدت توقف.

- ظرفیت آزاد، رزروشده و اشغال‌شده.

- ورود و خروج به تفکیک گیت و ساعت.

- توقف‌های تأییدنشده یا طولانی.

- ترددهای دستی.

- خطاهای پلاک‌خوان.

- تخلفات و تغییر محل پارک.

گزارش‌های مالی

- درآمد روزانه و ماهانه.

- هزینه محاسبه‌شده در برابر دریافت‌شده.

- بدهی به تفکیک مسئول پرداخت، واحد و برج مجاز.

- تراکنش‌های ناموفق و نامشخص.

- تخفیف، بخشودگی و اصلاح.

- مغایرت بانکی.

شاخص‌های مدیریتی

- میانگین زمان پذیرش ورود.

- میانگین زمان خروج.

- نرخ اشغال محوطه.

- نرخ اصلاح دستی پلاک.

- تعداد توقف نامناسب.

- تعداد اعتراض و نتیجه رسیدگی.

- دسترس‌پذیری سامانه.

- میزان وصول مطالبات.

گزارش مدیر برج باید فقط داده‌های مرتبط و مجاز همان برج را نشان دهد.

۲۰. برنامه اجرایی و دوره آزمایشی

۲۰ـ۱. پیش‌نیاز شروع آزمایشی

- تصویب مقررات اولیه.

- ثبت و بررسی اطلاعات خودرو و پارکینگ.

- نصب و آزمون تجهیزات حیاتی.

- شماره‌گذاری محوطه.

- آموزش نیروها.

- آماده‌بودن رویه خرابی و قبوض دستی.

- اطلاع‌رسانی به ساکنان.

۲۰ـ۲. دوره ۴۵ روزه پیشنهادی

| بازه | اقدامات |
| --- | --- |
| روز ۱ تا ۷ | کنترل اطلاعات و خطاهای شناسایی |
| روز ۸ تا ۱۵ | تثبیت تخصیص محل و آموزش میدانی |
| روز ۱۶ تا ۳۰ | شبیه‌سازی مالی و آزمون شرایط استثنایی |
| روز ۳۱ تا ۴۰ | رفع اشکال و رسیدگی به بازخورد |
| روز ۴۱ تا ۴۵ | آزمون پذیرش و تصمیم شروع رسمی |

۲۰ـ۳. قواعد دوره آزمایشی

- قبض دارای عبارت «طرح آزمایشی ـ رایگان» باشد.

- هزینه‌ها صرفاً شبیه‌سازی و جدا از حساب واقعی ثبت شوند.

- بدهی واقعی از محاسبات آزمایشی ایجاد نشود.

- بانک واقعی بدون مجوز استفاده نشود؛ آزمون پرداخت در محیط مجاز انجام شود.

- قواعد ایمنی و جلوگیری از انسداد مسیرها از ابتدای دوره برقرار باشند.

۲۰ـ۴. شروع رسمی

روز ۴۶، تاریخ هدف شروع رسمی است، مشروط به موفقیت آزمون‌ها و تأیید کتبی آمادگی. اگر سامانه آماده نباشد، اجرای مالی تا رفع نقص تمدید شود.

۲۱. آزمون‌های پذیرش

| آزمون | نتیجه مورد انتظار |
| --- | --- |
| ورود خودروی اصلی با حق معتبر | تخصیص صحیح و بدون تعرفه محوطه |
| ورود جایگزین با ظرفیت آزاد | ورود به پارکینگ مربوطه |
| ورود دوم برای پارکینگ تک‌ظرفیتی پر | عدم تخصیص هم‌زمان |
| دو درخواست هم‌زمان محوطه | عدم تخصیص یک محل به هر دو |
| محوطه پر | عدم پذیرش عادی محوطه |
| توقف ۹۰ و ۹۱ دقیقه | محاسبه مطابق قاعده مصوب |
| عبور از نیمه‌شب | محاسبه بدون ابهام |
| پرداخت موفق | ثبت یک پرداخت و اجازه خروج |
| پاسخ بانکی تکراری | عدم ثبت دوباره |
| نتیجه بانکی نامشخص | استعلام، بدون اعلام موفقیت |
| راهبند باز و بدون عبور | عدم ثبت تردد قطعی |
| تغییر محل پارک | حفظ تاریخچه و صحت ظرفیت |
| تخلف ردشده | عدم ایجاد بدهی قطعی |
| قطع برق و بازیابی | ادامه رویه ایمن و حفظ داده‌ها |
| بازیابی پشتیبان | بازگشت قابل‌اثبات اطلاعات |
| دسترسی مدیر برج | عدم مشاهده داده سایر برج‌ها |
| دوره آزمایشی | عدم ایجاد بدهی واقعی |

آزمون‌ها با داده نمونه، نتیجه ثبت‌شده و تأیید نماینده کارفرما تحویل شوند.

۲۲. اقلام تحویل پیمانکار

- نسخه عملیاتی نرم‌افزار و اپلیکیشن.

- مستند معماری و نصب.

- مدل پایگاه داده و فرهنگ داده.

- مستند اتصال به دوربین، راهبند و پایانه پرداخت.

- راهنمای کاربران و مدیر سامانه.

- ماتریس نقش‌ها و دسترسی‌ها.

- مستند تعرفه و نمونه محاسبات.

- رویه پشتیبان‌گیری، بازیابی و شرایط اضطراری.

- گزارش آزمون‌های پذیرش.

- فهرست تجهیزات، مجوزها و ضمانت‌ها.

- برنامه نگهداری و سطح خدمت پشتیبانی.

- تعیین قراردادی مالکیت داده‌ها، امکان خروجی کامل و شرایط تحویل کد منبع.

۲۳. تصمیم‌های لازم پیش از اجرای مالی

| تصمیم | مرجع پیشنهادی |
| --- | --- |
| تعرفه نهایی و سقف روزانه | هیأت‌مدیره |
| گردکردن زمان و تعریف روز | هیأت‌مدیره با پیشنهاد مدیر طرح |
| قاعده توقف شبانه | هیأت‌مدیره |
| تخفیف و معافیت‌ها | هیأت‌مدیره |
| هزینه تخلف و فرآیند اعتراض | هیأت‌مدیره با بررسی حقوقی |
| محدودیت پذیرش غیرساکن بدهکار | مرجع دارای اختیار، با بررسی حقوقی |
| پیگیری بدهی ساکن و ارتباط با واحد | هیأت‌مدیره با بررسی حقوقی |
| ساعات پوشش و تعداد نیرو | مدیر طرح و هیأت‌مدیره |
| مدت نگهداری تصاویر و داده‌ها | هیأت‌مدیره با بررسی الزامات قانونی |
| مهلت خروج پس از پرداخت | هیأت‌مدیره |
| سطح خدمت و زمان بازیابی | کارفرما و پیمانکار |

۲۴. شرط نهایی بهره‌برداری

اجرای رسمی و دریافت وجه، پس از تحقق هم‌زمان موارد زیر آغاز شود:

- تصویب مقررات و تعرفه.

- تأیید صحت اطلاعات پایه.

- تأیید ایمنی تجهیزات.

- قبولی آزمون‌های عملیاتی و مالی.

- آموزش و تعیین مسئولیت نیروها.

- آزمایش بازیابی و عملیات دستی.

- اطلاع‌رسانی روشن به ساکنان و مراجعه‌کنندگان.

- امضای صورت‌جلسه آمادگی بهره‌برداری.

این سند پس از تعیین موارد جدول تصمیم‌ها و تصویب هیأت‌مدیره، می‌تواند مبنای شرح خدمات پیمانکار، طراحی فرم‌ها، توسعه نرم‌افزار، خرید تجهیزات و تحویل پروژه قرار گیرد.